Que faut-il faire pour la poursuite du chantier du Soustre ?

Ferme 1

Ajouter des tirefonds diamètre 10 longueur 160 tête hexagonal de 17
→ les acheter au préalable avec des rondelles adaptées
→ pré percer avec une longue mèche diamètre 8 sans traverser le bois face pignon

Ferme 2

- mettre une tige filetée de diamètre 18, la pré-percer diamètre 20 et boulonner entre l’entrait moisé et le poinçon
  → acheter boulons, rondelles adaptées
- remplacer avec les bonnes rondelles les tiges filetées déjà en place.

Ferme 3

- même chose que ferme 2 concernant les tiges filetées et les rondelles etc.
- en pied de jambe de force franc retaper la cheville sur la porteuse ou la remplacer selon si ça ne rentre pas plus !

Ferme 4

- taillée mais pas levée !
- faire trous clés de blochets franc et contremarque

Ferme 5

- finir de casser les arêtes
- les assemblages ont été mouché avec une mèche de 18 pour les chevilles de 18 et de 20 dans la porteuse : il reste à percer la tire
- poncer les traits
- caler une cale sous l’arba contremarque 10,5 cm de longueur, 5 cm de largeur, 11mm d’épaisseur au plus haut
- lever la porteuse
- poteau et lien pour la porteuse  : faire épure et tailler

Ferme 6

- revoir le débit
- choisir la conception : choisir le dessin pour quelle mise en œuvre (selon les contraintes de temps, d’argent, les contraintes techniques et climatique)

Pan de Bois

- faire un bouchon de cheville pour cacher le trou superflu au niveau du III ‘
- cheville cassée à remplacer sur l’écharpe du milieu III’
- cacher la mortaise trop grande avec un rossignol III’
- lever les lisses hautes franc et contremarque

Pannes
- rajouter de pièces de bois pour le débord de toit côté pignon N pour arriver à un débord de 50 cm pour soutenir les chevrons sortants.
- Reprendre les côtes des pannes intermédiaires après levage des ferme 4, 5, 6 pour réajuster les coupes sifflets sur les pannes
- → vérifier les pannes déjà tracées, sûrement un décalage de 3 cm à reprendre.
  → il y a un gabarit qui a été conçu pour tracer les coupes en sifflet, rangé avec les échantignolles
  → il y a un plan de marquage des pannes.